**« Дорожная карта»**

**по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования для детей –инвалидов**

**филиал « Аленка» МБДОУ детского сада « Колокольчик »**

**Кирсановского района Тамбовской области**

**на 2016 – 2030 годы**

**Цель: поэтапное повышение уровня доступности для детей - инвалидов объектов и**

**предоставляемых на них услуг в сфере образования с учетом финансовых возможностей.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Название мероприятия** | **Содержание мероприятия** | **Уровень****затратн****ости****(****тыс.руб.)** | **Финансовое****обеспечение****мероприяти****я в 2016 –****2030 годах** | **Результаты****реализации****по этапам** | **Доля****мероприяти****я к 2030 году** |
|  |
|  | **Анализ****организации****обращения****детей –****инвалидов и****детей с ОВЗ** | **Создание базы данных о****детях ОВЗ, в том числе детях****- инвалидах.****Корректировка базы 1 раз в****год.****2016** |  |  | **2016** |  |
| **Анализ годового плана ОУ с****целью корректировки****ежегодно****деятельности педагогического****коллектива по работе с****детьми с ограниченными****возможностями здоровья в****том числе детьми-инвалидами** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Составление индивидуальных****учебных планов и маршрута****развития детей, нуждающихся****в инклюзивном образовании** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Проведение собеседований с****педагогами ОУ с целью****контроля за формированием и****сохранением контингента****воспитывающих в рамках****инклюзивного образования** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Организация консультативно – справочных стендов по****организации инклюзивного****образования в ОУ** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Создание в ОУ тематических****библиотек. Подбор****нормативно****– правовой,****методической базы** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Организация работы по ежегодно****информированию детей с****ОВЗ и детей –инвалидов и их****родителей об основах****законодательства о создании****условий для получения****образования детьми с****ограниченными****возможностями здоровья и****детьми -инвалидами** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Укрепление материально –****технической базы ОУ ,****создание безбарьерной среды,****кабинета психологической****разгрузки** | **350.000** |  | **ежегодно** |  |
| **2** | **Мониторинг****обучения детей****– инвалидов и****детей с ОВЗ (****дошкольный****возраст)** | **Подготовка и ведение****документации, отражающей****уровень интеллектуального****развития ребенка , динамику****его состояния здоровья****,уровня развития****познавательной , личностной****сферы, уровня адаптации и****социализации** |  |  | **ежегодно** |  |
| **Мониторинг хода программы****интегративного и****ежегодно****инклюзивного образования****( проведение исследований****среди воспитанников с целью****объективного выяснения****состояния дел икорректировки программы** |  |  | **ежегодно** |  |
| **Анализ развития детей в****условиях инклюзивного****образования. Выявление****недостатков и трудностей и****путей их преодоления.** |  |  | **ежегодно** |  |
| **3** | **Создание****условий для****проведения****психолого–****медико-****педагогического****и****динамического****обследования****детей** | **Организация работы психоло – медико – педагогического****консилиума с целью****выявления детей с****ограниченными****возможностями здоровья и****оказания индивидуальной****консультативной помощи****воспитанникам и их****родителям** |  |  | **ежегодно** |  |
| **4** | **Обучение****педагогов****инклюзивного****образования** | **Обеспечение курсовой****подготовки и переподготовки****педагогических кадров по****организации и обеспечению****инклюзивного образования** |  |  | **По мере****необходим****ости****с 2017 г** |  |
| **Обеспечение курсовой****подготовки управленческих****кадров по организации и****обеспечению инклюзивного****образования** |  |  | **По мере****необходим****ости****с 2017 г** |  |
| **Мероприятия по адаптации основных структурных элементов ОУ** |
|  | **Территория,****прилегающая к****зданию****( участок)** | **Устранения дефектов****дорожного, тротуарного****покрытия** | **150000** |  | **2020** |  |
| **Устранение порогов** |  |  | **2020** |
| **Оборудование автостоянки****для инвалидов (разметка,****установка знаков)** | **80000** |  | **2025** |  |
| **Установка перил** | **80000** |  | **2020** |  |
| **Установка тактильных****указателей направления****движения** | **35000** |  | **2018** |  |
|  |  | **Увеличение ширины калитки** | **20000** |  | **2019** |  |
|  | **Вход в здание** | **Нанесение контрастной****маркировки на ступени** | **10000** |  | **2018** |  |
| **Установка кнопки вызова** | **3000** |  | **2018** |  |
| **Нанесение информационных****Наклеек** | **5000** |  | **2019** |  |
| **Установка тактильных перил** | **80000** |  | **2025** |  |
| **Установка пандуса** | **80000** |  | **2028** |  |
| **Установка тактильных****Пиктограмм****Установка входной двери с****самооткрывающим элементом** | **10000** |  | **2019** |  |
| **Установка тактильной****таблички с названием****учреждения** | **5000** |  | **2018** |  |
| **Установка светового маяка****для обозначения габаритов****входной двери** | **5000** |  | **2020** |  |
| **Установка светового маяка на****улице** | **20000** |  | **2020** |  |
|  |
|  | **Путь ( пути)****движения****внутри здания (****в т.ч. пути****эвакуации)** | **Установка тактильных****Табличек** | **5000** |  | **2021** |  |
| **Установка направляющей****тактильной плитки на полу** | **40000** |  | **2028** |  |
| **Установка тактильных схем** | **20000** |  | **2028** |  |
| **Установка тактильных****указателей направления****движений** | **1000** |  | **2028** |  |
| **Устранение порогов по пути****движения** | **5000** |  | **2021** |  |
|  | **Зона целевого****назначения****здания****( целевого****посещения****объекта)** | **Установка тактильных****табличек** | **10000** |  | **2023** |  |
| **Установка аудиовизуальных****,информационно–****справочных систем** | **50000** |  | **2029** |  |
| **Установка экрана текстового****табло для дублирования****звуковой информации** | **25000** |  | **2025** |  |
|  | **Санитарно****–****гигиенические****помещения** | **Установка тактильных****табличек** | **5000** |  | **2025** |  |
| **Установка****противоскользящего****покрытия** | **50000** |  | **2025** |  |
| **Установка кнопки вызова** | **3000** |  | **2022** |  |
| **Установка крючков ( для****костылей, одежды и т.д.)** | **5000** |  | **2024** |  |
| **Установка опорных ( в т.ч.****откидных )поручней у****санузла** | **10000** |  | **2024** |  |
| **Переоборудование раковины (****высота, установка поручней)** | **6000** |  | **2024** |  |
| **Переоборудование санитарно – гигиенического помещения** | **30000** |  | **2028** |  |