**« Дорожная карта»**

**по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования для детей –инвалидов**

**филиал « Аленка» МБДОУ детского сада « Колокольчик »**

**Кирсановского района Тамбовской области**

**на 2016 – 2030 годы**

**Цель: поэтапное повышение уровня доступности для детей - инвалидов объектов и**

**предоставляемых на них услуг в сфере образования с учетом финансовых возможностей.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название мероприятия** | **Содержание мероприятия** | **Уровень**  **затратн**  **ости**  **(**  **тыс.руб.)** | **Финансовое**  **обеспечение**  **мероприяти**  **я в 2016 –**  **2030 годах** | **Результаты**  **реализации**  **по этапам** | **Доля**  **мероприяти**  **я к 2030 году** |
|  | | | | | | |
|  | **Анализ**  **организации**  **обращения**  **детей –**  **инвалидов и**  **детей с ОВЗ** | **Создание базы данных о**  **детях ОВЗ, в том числе детях**  **- инвалидах.**  **Корректировка базы 1 раз в**  **год.**  **2016** |  |  | **2016** |  |
| **Анализ годового плана ОУ с**  **целью корректировки**  **ежегодно**  **деятельности педагогического**  **коллектива по работе с**  **детьми с ограниченными**  **возможностями здоровья в**  **том числе детьми-инвалидами** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Составление индивидуальных**  **учебных планов и маршрута**  **развития детей, нуждающихся**  **в инклюзивном образовании** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Проведение собеседований с**  **педагогами ОУ с целью**  **контроля за формированием и**  **сохранением контингента**  **воспитывающих в рамках**  **инклюзивного образования** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Организация консультативно – справочных стендов по**  **организации инклюзивного**  **образования в ОУ** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Создание в ОУ тематических**  **библиотек. Подбор**  **нормативно**  **– правовой,**  **методической базы** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Организация работы по ежегодно**  **информированию детей с**  **ОВЗ и детей –инвалидов и их**  **родителей об основах**  **законодательства о создании**  **условий для получения**  **образования детьми с**  **ограниченными**  **возможностями здоровья и**  **детьми -инвалидами** |  |  | **ежегодно** |  |
|  |  | **Укрепление материально –**  **технической базы ОУ ,**  **создание безбарьерной среды,**  **кабинета психологической**  **разгрузки** | **350.000** |  | **ежегодно** |  |
| **2** | **Мониторинг**  **обучения детей**  **– инвалидов и**  **детей с ОВЗ (**  **дошкольный**  **возраст)** | **Подготовка и ведение**  **документации, отражающей**  **уровень интеллектуального**  **развития ребенка , динамику**  **его состояния здоровья**  **,уровня развития**  **познавательной , личностной**  **сферы, уровня адаптации и**  **социализации** |  |  | **ежегодно** |  |
| **Мониторинг хода программы**  **интегративного и**  **ежегодно**  **инклюзивного образования**  **( проведение исследований**  **среди воспитанников с целью**  **объективного выяснения**  **состояния дел икорректировки программы** |  |  | **ежегодно** |  |
| **Анализ развития детей в**  **условиях инклюзивного**  **образования. Выявление**  **недостатков и трудностей и**  **путей их преодоления.** |  |  | **ежегодно** |  |
| **3** | **Создание**  **условий для**  **проведения**  **психолого–**  **медико-**  **педагогического**  **и**  **динамического**  **обследования**  **детей** | **Организация работы психоло – медико – педагогического**  **консилиума с целью**  **выявления детей с**  **ограниченными**  **возможностями здоровья и**  **оказания индивидуальной**  **консультативной помощи**  **воспитанникам и их**  **родителям** |  |  | **ежегодно** |  |
| **4** | **Обучение**  **педагогов**  **инклюзивного**  **образования** | **Обеспечение курсовой**  **подготовки и переподготовки**  **педагогических кадров по**  **организации и обеспечению**  **инклюзивного образования** |  |  | **По мере**  **необходим**  **ости**  **с 2017 г** |  |
| **Обеспечение курсовой**  **подготовки управленческих**  **кадров по организации и**  **обеспечению инклюзивного**  **образования** |  |  | **По мере**  **необходим**  **ости**  **с 2017 г** |  |
| **Мероприятия по адаптации основных структурных элементов ОУ** | | | | | | |
|  | **Территория,**  **прилегающая к**  **зданию**  **( участок)** | **Устранения дефектов**  **дорожного, тротуарного**  **покрытия** | **150000** |  | **2020** |  |
| **Устранение порогов** |  |  | **2020** |
| **Оборудование автостоянки**  **для инвалидов (разметка,**  **установка знаков)** | **80000** |  | **2025** |  |
| **Установка перил** | **80000** |  | **2020** |  |
| **Установка тактильных**  **указателей направления**  **движения** | **35000** |  | **2018** |  |
|  |  | **Увеличение ширины калитки** | **20000** |  | **2019** |  |
|  | **Вход в здание** | **Нанесение контрастной**  **маркировки на ступени** | **10000** |  | **2018** |  |
| **Установка кнопки вызова** | **3000** |  | **2018** |  |
| **Нанесение информационных**  **Наклеек** | **5000** |  | **2019** |  |
| **Установка тактильных перил** | **80000** |  | **2025** |  |
| **Установка пандуса** | **80000** |  | **2028** |  |
| **Установка тактильных**  **Пиктограмм**  **Установка входной двери с**  **самооткрывающим элементом** | **10000** |  | **2019** |  |
| **Установка тактильной**  **таблички с названием**  **учреждения** | **5000** |  | **2018** |  |
| **Установка светового маяка**  **для обозначения габаритов**  **входной двери** | **5000** |  | **2020** |  |
| **Установка светового маяка на**  **улице** | **20000** |  | **2020** |  |
|  | | | | |
|  | **Путь ( пути)**  **движения**  **внутри здания (**  **в т.ч. пути**  **эвакуации)** | **Установка тактильных**  **Табличек** | **5000** |  | **2021** |  |
| **Установка направляющей**  **тактильной плитки на полу** | **40000** |  | **2028** |  |
| **Установка тактильных схем** | **20000** |  | **2028** |  |
| **Установка тактильных**  **указателей направления**  **движений** | **1000** |  | **2028** |  |
| **Устранение порогов по пути**  **движения** | **5000** |  | **2021** |  |
|  | **Зона целевого**  **назначения**  **здания**  **( целевого**  **посещения**  **объекта)** | **Установка тактильных**  **табличек** | **10000** |  | **2023** |  |
| **Установка аудиовизуальных**  **,информационно–**  **справочных систем** | **50000** |  | **2029** |  |
| **Установка экрана текстового**  **табло для дублирования**  **звуковой информации** | **25000** |  | **2025** |  |
|  | **Санитарно**  **–**  **гигиенические**  **помещения** | **Установка тактильных**  **табличек** | **5000** |  | **2025** |  |
| **Установка**  **противоскользящего**  **покрытия** | **50000** |  | **2025** |  |
| **Установка кнопки вызова** | **3000** |  | **2022** |  |
| **Установка крючков ( для**  **костылей, одежды и т.д.)** | **5000** |  | **2024** |  |
| **Установка опорных ( в т.ч.**  **откидных )поручней у**  **санузла** | **10000** |  | **2024** |  |
| **Переоборудование раковины (**  **высота, установка поручней)** | **6000** |  | **2024** |  |
| **Переоборудование санитарно – гигиенического помещения** | **30000** |  | **2028** |  |